REstock

Documento Maestro del Proyecto

Marketplace B2B de Stock Sobrante · Barcelona, España

Versión Completa · Abril 2026

"El marketplace B2B donde negocios convierten su stock parado en capital"

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

01. ¿Qué es REstock?

02. El Problema que Resuelve

03. La Solución

04. Modelo de Negocio

05. Mercado Objetivo

06. Análisis Competitivo

07. Contexto del Mercado (Investigación)

08. Stack Tecnológico

09. Estrategia Go-to-Market

10. Plan de Lanzamiento (12 Meses)

11. Estrategia de Validación Pre-GTM

12. Customer Discovery

13. Presupuesto e Inversión

14. Proyecciones Financieras

15. Partners Estratégicos

16. Gestión de Riesgos

17. Pitch & Aceleradoras

18. Decisiones Clave Tomadas

19. Próximos Pasos

# 01. ¿QUÉ ES RESTOCK?

REstock es un marketplace B2B (negocio a negocio) especializado en la compra y venta de inventario sobrante u obsoleto de pequeñas empresas. Conecta pequeños comercios físicos, tiendas eCommerce, almacenes y dropshippers que tienen stock acumulado que no pueden vender, con compradores —otros negocios, liquidadores y revendedores— que buscan producto a precio reducido.

## Propuesta de Valor Principal

"El marketplace B2B donde negocios convierten su stock parado en capital"

En REstock, cada usuario puede actuar simultáneamente como vendedor y comprador. Este efecto de doble rol crea retención natural: quien vende hoy, compra mañana.

## Flujo de Producto (3 Pasos)

| Paso | Descripción |
| --- | --- |
| Publica | El vendedor sube su stock sobrante: fotos, descripción, cantidad, estado y precio. Puede vender por unidad o por lote. |
| Conecta | El comprador busca por categoría, ciudad o cantidad. Compra directamente o negocia precio. |
| Vende | El pago se realiza a través de la plataforma. REstock retiene la comisión y libera el resto al vendedor tras confirmación de entrega. |

# 02. EL PROBLEMA QUE RESUELVE

El dead stock (stock muerto) es un problema estructural y de enorme escala en Europa, que afecta de forma especialmente dura a las pequeñas y medianas empresas:

- Los pequeños comercios acumulan stock muerto que ocupa espacio físico y representa capital completamente inmovilizado.

- No existe ninguna plataforma B2B especializada en liquidación de stock para pymes en España.

- Las soluciones actuales (Wallapop, Milanuncios) están orientadas al consumidor final (B2C), no a operaciones entre negocios.

- El 30% de los productos del eCommerce se devuelven. Gran parte acaba en stock muerto sin salida.

- Más del 90% de los productos del stock no vendido son artículos que sí se han vendido en otros canales: el problema no es el producto, sino el canal, la tendencia o el precio.

## La Ineficiencia del Mercado

Por un lado, miles de tiendas y almacenes tienen productos parados sin canal para liquidarlos. Por otro, miles de revendedores, tiendas físicas y pequeños marketplaces necesitan productos baratos para surtirse. REstock actúa como infraestructura financiera: libera capital inmovilizado y lo recircula de forma eficiente conectando oferta desperdiciada con demanda no servida.

## Eficiencia de Reasignación

La capacidad de mover recursos desde usos menos productivos hacia usos más productivos. Esto es lo que REstock hace: conecta stock parado con compradores que necesitan producto. Ambos lados ganan dinero al usar la plataforma.

# 03. LA SOLUCIÓN

Un marketplace digital (web + app futura) donde los vendedores publican su stock sobrante y los compradores —otros negocios, liquidadores, revendedores— lo adquieren a precio de descuento, con un modelo de comisiones mixto.

## Funcionalidades Core del MVP

| Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- |
| Publicación de lotes | Subir fotos, descripción, cantidad, estado y precio. Por unidad o por lote. |
| Búsqueda y filtros | Buscar por categoría, ciudad, cantidad o precio. |
| Sistema de pago | Pago integrado en plataforma. Retención hasta confirmación de entrega. |
| Verificación de vendedores | Badge de vendedor verificado para generar confianza. |
| Sistema de reseñas | Reseñas bidireccionales vendedor-comprador para crear reputación. |
| Notificaciones | Alertas a compradores cuando aparecen lotes de su interés. |

## Funcionalidades Futuras (Roadmap)

- Plan Premium: mayor visibilidad, destacar en categorías, estadísticas de mercado (precio máx/mín, categorías más demandadas).

- Logística integrada: acuerdo con Cubyn, Byrd o BigBuy para recogida y envío desde la plataforma.

- Datos de mercado: informes de tendencias y demanda para marcas y fondos de liquidación.

- App móvil: si las métricas lo justifican a partir del mes 10.

# 04. MODELO DE NEGOCIO

## Estructura de Comisiones

El modelo es de marketplace con comisión por transacción. La asimetría en comisiones responde a que el comprador es el recurso escaso: sin compradores activos no hay mercado.

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Comisión al Vendedor | 8% sobre el valor de la venta (decisión fijada) |
| Comisión al Comprador | 3-5% sobre el valor de la compra (en revisión) |
| Precio mínimo de lote | Por definir — orientativo: 50-200€ |
| Modelo de pago | Pago en plataforma; liberación al vendedor tras entrega confirmada |

El estándar de cargar más al vendedor está validado por referentes internacionales como Alibaba y Faire: el vendedor tiene urgencia por liquidar y mayor disposición a pagar comisión.

## Fuentes de Ingresos

| Fuente | Descripción |
| --- | --- |
| Comisión por transacción | 8% al vendedor + 3-5% al comprador sobre cada venta. Escala automáticamente con el GMV. |
| Plan Premium Mensual | Mayor visibilidad, destacar en categorías, estadísticas de mercado. Target: vendedores recurrentes. |
| Logística integrada (futuro) | Acuerdo con partners para recogida y envío. Margen sobre coste logístico. |
| Datos de mercado (futuro) | Informes de tendencias y demanda para marcas y fondos de liquidación. |

## Por qué el Modelo Funcionará

- Ya ha demostrado que funciona en EE.UU.: B-Stock + Liquidation.com superan 3.000M$ de GMV.

- El 90%+ de productos no vendidos sí han funcionado en otros canales — el problema es el canal, no el producto.

- Eficiencia de reasignación: coste marginal casi cero por usuario adicional. Cada nuevo usuario aumenta el valor de la red (efectos de red).

- Ambos lados del mercado ganan dinero. No es una venta, es una circulación de capital.

- No es infraestructura de producto, es infraestructura financiera. Libera flujo de capital atrapado.

# 05. MERCADO OBJETIVO

## Tamaño del Mercado

| Mercado | Contexto |
| --- | --- |
| España | ~120.000 eCommerce activos. Mercado prioritario de lanzamiento. |
| Europa | 1M+ eCommerce activos. Stock sobrante valorado en ~10.000M€/año. |
| EE.UU. (referencia) | B-Stock + Liquidation.com superan 3.000M$ de GMV. Prueba de que el modelo funciona. |
| Devoluciones | El 30% del eCommerce europeo se devuelve. Gran parte acaba en stock muerto. |

## Mercado Inicial: Barcelona

La estrategia arranca en Barcelona antes de escalar al resto de España. Foco hiperlocalizado para dominar antes de expandir.

| Segmento | Estimación |
| --- | --- |
| Comercios físicos pequeños (Barcelona) | ~800-1.500 negocios relevantes |
| eCommerce pequeño (Barcelona) | ~400-700 negocios |
| Total mercado realista Fase 1 | ~1.200-2.200 negocios |
| Total mercado ampliado (estimación) | 8.000-11.000 negocios relevantes en Barcelona |
| Objetivo año 1 — vendedores activos | 50-150 negocios |
| Objetivo año 1 — compradores activos | 100-300 negocios |

## Perfil del Vendedor (Seller) — ICP Fase 1

Dropshipper o pequeño eCommerce español con 1-3 años de actividad. Factura entre 50K-500K€/año. Tiene stock sobrante por cambio de proveedor, tendencia o error de compra. Activo en grupos de Telegram, comunidades de Shopify o redes. Habla de sus problemas en público.

- Tienda de ropa, calzado, electrónica, hogar, juguetes, librería o similar.

- Tiene stock acumulado de temporadas anteriores o compras fallidas.

- No tiene canal propio para liquidar ese stock a granel.

- Factura entre 100K-500K€/año. Pequeño negocio, no gran superficie.

## Perfil del Comprador (Buyer)

- Otros comercios que buscan completar catálogo a bajo coste.

- Liquidadores o mayoristas de oportunidad.

- Emprendedores que revenden en marketplaces (Amazon, eBay, Vinted).

- Exportadores de producto sobrante.

# 06. ANÁLISIS COMPETITIVO

## Competencia Directa en España

| Plataforma | Análisis |
| --- | --- |
| Wallapop / Milanuncios | B2C, no B2B. Sin lotes, sin verificación de vendedor, sin logística. No están orientados a volumen ni a negocios. |
| eBay España | B2C principalmente. Sin enfoque B2B ni en stock sobrante de negocio a negocio. |
| Stockear.es y similares | Portales de anuncios básicos, sin experiencia real de marketplace. |
| REstock | Primera plataforma B2B de stock sobrante nativa para España y Europa. Gap real. |

## Referentes Internacionales

| Plataforma | Relevancia para REstock |
| --- | --- |
| B-Stock (EE.UU.) | Liquidación para grandes retailers. Solo grandes marcas. No accesible para pequeño eCommerce. Sin adaptación europea. |
| Liquidation.com (EE.UU.) | Enfocado en EE.UU. Sin adaptación europea ni idioma. Modelo de subasta, no precio fijo. GMV >3.000M$. |
| Faire (EE.UU.) | Marketplace B2B para marcas independientes y minoristas. Modelo de referencia de doble comisión. |
| Ankorstore (Europa) | Mayorista B2B europeo. Competidor indirecto en distribución, no en liquidación. |

## Diferenciación de REstock vs Liquidation.com

Investigación específica realizada para confirmar que REstock y Liquidation.com NO son competidores directos:

| Criterio | Liquidation.com | REstock |
| --- | --- | --- |
| Modelo de precio | Subasta competitiva | Precio fijo (fixed pricing) |
| Idioma | Inglés únicamente | Español nativo |
| Mercado geográfico | EE.UU. principalmente | España y Europa |
| Target de vendedor | Grandes retailers (Walmart, Amazon...) | PYMEs y eCommerce pequeño |
| Tamaño de lote | Grandes volúmenes | Lotes flexibles, desde 50€ |
| Comisión | Al comprador | Al vendedor (8%) |
| Idioma de soporte | Inglés | Español |

## Wallapop PRO: ¿Competidor?

Investigación específica confirmó que Wallapop PRO opera en modelo C2C, no B2B real. No gestiona lotes de stock empresarial, no tiene comisión a vendedor, ni verificación de empresa, ni flujos B2B. Refuerza el posicionamiento diferenciado de REstock.

# 07. CONTEXTO DEL MERCADO (INVESTIGACIÓN)

## Dead Stock en Europa por Sector

| Sector | Contexto |
| --- | --- |
| Textil y moda | Sobreproducción estructural. El 30% de la ropa producida en Europa no se vende. Francia legisló contra la destrucción de ropa no vendida. Zara gestiona internamente redistribución entre tiendas, rebajas y destrucción controlada. |
| Fabricación e industria | Entre el 20-30% del inventario queda obsoleto anualmente (fuente: Gartner). Valorado en miles de millones en Europa. |
| Automoción | Especialmente relevante post-pandemia. Desafíos con inventario EV (vehículos eléctricos) por rotación lenta. |
| Distribución alimentaria | Alto índice de desperdicio por caducidades. Menos relevante para REstock (producto físico no perecedero). |

## Cómo gestiona Zara el Stock Muerto

Investigación específica realizada para entender el referente del sector en gestión de excedentes:

- Redistribución entre tiendas propias y geográficas dentro de su red.

- Canales de descuento propios: tiendas outlet físicas y sección de venta online.

- Venta de lotes a liquidadores mayoristas externos.

- Donaciones a organizaciones benéficas (limitado).

- Programa de reciclaje textil.

- Ventaja estructural: producción en lotes pequeños alineados con demanda real. Reduce el dead stock en origen.

Las PYMEs no tienen ninguna de estas herramientas. Ahí está el gap que REstock ocupa.

## Comercios en Barcelona (Datos 2024)

Investigación realizada para dimensionar el mercado objetivo:

- ~70.000 locales comerciales activos en Barcelona ciudad (Censo Comercial 2024 del Ayuntamiento de Barcelona).

- Alta densidad comercial por habitante respecto a la media europea.

- Segmentos relevantes para REstock (excluyendo servicios): ropa, calzado, electrónica, hogar, juguetes, librería → estimación de 8.000-11.000 negocios totales.

- Mercado accesible en Fase 1 (con stock físico real): ~1.200-2.200 negocios.

# 08. STACK TECNOLÓGICO

## Arquitectura del MVP

| Capa | Herramienta |
| --- | --- |
| Frontend / Builder | Lovable — constructor no-code de MVPs. Sin necesidad de equipo de desarrollo en fase inicial. |
| Backend / Base de datos | Supabase — backend open source. La escalabilidad depende de Supabase, no de Lovable. |
| Pagos | Stripe Connect — gestión de pagos entre partes en marketplace. Soporte para retención (escrow). |
| Email marketing | Brevo (antes Sendinblue) — plan gratuito suficiente para las primeras fases. |
| Gestión interna | Notion — documentación y gestión de tareas. |

## Sobre Lovable

Lovable es un builder no-code especialmente diseñado para MVPs. Permite construir una plataforma funcional sin conocimientos de programación. Decisión clave confirmada: Lovable es suficiente para la fase de validación completa sin necesitar un equipo de desarrollo.

- Coste tecnológico inicial: ~25-50€/mes (Lovable + Supabase combinados).

- Lovable genera código exportable: si en el futuro se necesita un desarrollador, puede trabajar directamente sobre el código generado.

- No se requiere contratar desarrollador hasta tener ingresos recurrentes o inversión confirmada.

## Claude Code: ¿Cuándo usarlo?

Investigación específica realizada. Claude Code es una CLI agéntica para desarrolladores. No es aplicable en la fase actual de REstock porque:

- No existe codebase todavía — todo está en fase de idea y MVP en Lovable.

- Requiere conocimientos de programación para operar de forma útil.

- Es relevante en el futuro cuando REstock tenga un codebase real (generado por Lovable, un freelancer u otra herramienta).

Señal para usar Claude Code en el futuro: cuando existan carpetas de proyecto con archivos como package.json, src/, etc.

# 09. ESTRATEGIA GO-TO-MARKET

## Principio Fundamental

No construyas nada antes de hablar con 10 potenciales usuarios. Una semana de conversaciones vale más que un mes de código. La tecnología no valida el modelo, solo lo escala.

## Canales de Adquisición — Canal por Canal

| Canal | Táctica |
| --- | --- |
| Comunidades Telegram / Discord | Acción inmediata. Entrar en grupos de dropshipping, presentarse, ofrecer acceso gratuito a beta. Meta: 50 usuarios en 30 días sin gastar un euro. |
| Contactos directos eCommerce | Aprovechar red existente (IQS y contactos personales). Llamadas 1:1 para onboardear primeros 20 vendedores. Clave: conseguir los primeros listings reales. |
| Academias de dropshipping | Partnerships con formadores (Adrian Saez y similares). Comisión por cada referido que se registra. Coste cero hasta conversión. |
| Google Maps prospecting | Identificar comercios físicos en Barcelona por categoría y zona. Visita o contacto directo. |
| Instagram de tiendas | Identificar tiendas con posts de 'liquidación', 'rebajas' o 'outlet'. Contacto directo por DM. |
| Asociaciones comerciales | Cámaras de comercio, gremios de comerciantes en Barcelona. Acceso a base de datos de socios. |
| Contenido en redes (LinkedIn/TikTok) | Documentar el proceso de construcción (build in public). Genera comunidad y SEO orgánico. Inversión: tiempo. |
| SEO + Blog | Artículos sobre liquidación de stock, dropshipping, eCommerce. Tráfico orgánico a 6-12 meses. |

## Prospección: los Primeros 20-40 Vendedores

Metodología concreta para encontrar los primeros usuarios en Barcelona:

- Google Maps: buscar categorías objetivo (moda, electrónica, hogar) por barrio. Extraer nombre, teléfono, Instagram.

- Instagram: buscar hashtags como #stockliquidacion, #rebajas, #outletbarcelona, #stocksobrante.

- Telegram: grupos de dropshipping España, eCommerce España, liquidaciones.

- Asociaciones comerciales: Foment del Treball, Cambra de Comerç de Barcelona, Gremi de Comerciants.

- Red IQS: alumni network con startups relevantes (Glovo, Vicio). Posibles introductions.

## Estrategia de Retención

- Email marketing automatizado: onboarding, recordatorio de stock publicado, alertas de demanda.

- Sistema de reputación: reseñas bidireccionales vendedor-comprador. Crea confianza y lock-in.

- Newsletter semanal con datos del mercado: precio medio por categoría, productos más demandados.

- Gamificación: insignias de vendedor verificado, vendedor del mes, historial de transacciones.

# 10. PLAN DE LANZAMIENTO (12 MESES)

| Fase | Acciones Clave | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 — Pre-lanzamiento (Mes 1-2) | Construir MVP en Lovable. Definir categorías. Crear perfiles en Telegram/Instagram. Onboardear 20 vendedores de la red de contactos con listings reales. | 20 vendedores, 50 productos publicados |
| Fase 1 — Beta privada (Mes 3-4) | Abrir beta por invitación. Comunidades Telegram. Activar primeros compradores. Cerrar 10 transacciones reales. Recoger feedback brutal y rápido. | 10 ventas reales. Validar flujo de pago |
| Fase 2 — Lanzamiento público (Mes 5-6) | Lanzamiento público en España. PR en medios eCommerce (Ecommerce News, Shopify blog). Activar partnerships con academias. Iniciar contenido en LinkedIn y TikTok. | 500 usuarios registrados. 50K€ GMV |
| Fase 3 — Crecimiento (Mes 7-9) | Lanzar plan Premium. Integrar logística con Cubyn o Byrd. SEO activo. Primer test en Portugal. Documentar métricas para deck de inversión. | 2.000 usuarios. 200K€ GMV acumulado |
| Fase 4 — Expansión (Mes 10-12) | Expandir a Portugal e Italia. Deck para inversores preparado. Explorar ronda pre-seed. Lanzar app móvil si métricas lo justifican. | 5.000 usuarios. 500K€ GMV. Pitch a inversores |

# 11. ESTRATEGIA DE VALIDACIÓN PRE-GTM

## El Principio de No-Tecnología Primero

No construyas la plataforma hasta tener al menos 5-10 transacciones reales. La tecnología no valida el modelo, solo lo escala. Cada euro debe comprar aprendizaje o usuario, no tecnología.

## Fase 0: Validación Manual por WhatsApp / Telegram

Antes de construir nada, se valida la demanda de forma completamente manual:

- Crear un grupo de WhatsApp o canal de Telegram para vendedores interesados.

- Publicar manualmente los primeros lotes de stock sobrante (fotos por mensaje, descripción en texto).

- Gestionar las primeras transacciones a mano: presentar comprador con vendedor, coordinar pago y logística manualmente.

- Objetivo: cerrar 5-10 transacciones reales antes de construir la plataforma.

## Señales de Validación a Buscar

- Vendedores dispuestos a listar su stock sin cobrarles nada al inicio.

- Compradores que preguntan activamente y hacen ofertas.

- Al menos 1 transacción cerrada de forma orgánica.

- Vendedores que vuelven a publicar más lotes tras la primera venta.

## Métricas de Éxito en Fase 0

| Métrica | Descripción |
| --- | --- |
| GMV | Volumen bruto de mercancía transaccionada |
| Nº transacciones | Número de ventas completadas de extremo a extremo |
| Take rate | % real de comisión obtenida sobre GMV |
| NPS informal | ¿Recomendarían REstock a otro negocio? |
| Retention | ¿Cuántos vendedores publican un segundo lote? |

## Enfoque Manual-First para las Primeras Transacciones

Modelo 'concierge': para las primeras 10-20 transacciones, el founder gestiona manualmente todo el proceso (matching, comunicación, pago, logística). Esto permite:

- Aprender qué necesitan realmente los usuarios antes de automatizar.

- Detectar fricciones en el flujo antes de construir tecnología encima.

- Generar confianza con los primeros usuarios y obtener testimonios reales.

- Validar que el take rate del 8% es aceptable para el vendedor.

# 12. CUSTOMER DISCOVERY

## Entrevistas con Comercios Piloto en Barcelona

Se han realizado entrevistas iniciales con comercios físicos en Barcelona para validar el problema y la solución. Principales hallazgos de los primeros usuarios entrevistados:

Temas Recurrentes Identificados

- Stock estacional no vendido: acumulación al final de cada temporada sin canal de salida.

- Capital inmovilizado: percepción clara de que el stock parado representa dinero perdido.

- Hábitos de almacenaje: tiendas pequeñas guardan stock en el propio local o en trasteros, con coste asociado.

- Razones por las que no se vende: cambio de tendencia, error de compra, precio mal calibrado, cambio de proveedor.

- Barreras para vender online individualmente: falta de tiempo, desconocimiento técnico, coste de publicar en plataformas B2C.

- Apertura a comprar entre negocios: interés en comprar producto sobrante de otras tiendas si el precio y calidad están garantizados.

Pregunta Clave Validada

"¿Estarías dispuesto a comprar artículos de otras tiendas que hayan publicado en REstock?" — Respuesta mayoritariamente positiva entre los comercios entrevistados.

## Encuesta de Validación de Mercado

Se ha diseñado una encuesta de validación con 13 preguntas estructuradas en 3 bloques:

- Perfil del negocio (sector, años de actividad, facturación aproximada).

- El problema del stock sobrante (volumen, causas, gestión actual, coste percibido).

- Validación de REstock (disposición a vender, disposición a comprar, precio aceptable de comisión, funcionalidades deseadas).

# 13. PRESUPUESTO E INVERSIÓN

## Situación Actual

REstock cuenta con inversión externa confirmada, con una cantidad significativamente superior al presupuesto original planificado de <5.000€. El founder tiene plena libertad de gasto sin restricciones formales del inversor.

## Principio de Gestión del Capital

Recomendación estratégica: mantener una reserva grande sin tocar hasta completar 10 transacciones reales. Priorizar estructura legal y primeras acciones de outreach antes que cualquier adquisición pagada.

## Presupuesto de Referencia Inicial (<5.000€)

| Partida | Detalle |
| --- | --- |
| Desarrollo MVP | 2.000€ — Lovable + Supabase. Funcionalidades mínimas: publicar, buscar, pagar. |
| Diseño y branding | 300€ — Logo, paleta, UI básica. Freelance o Canva Pro. |
| Dominio + hosting + herramientas | 300€/año — Dominio, hosting, email marketing (Brevo gratis), Notion. |
| Marketing inicial | 500€ — Primeros anuncios en Meta/Google para test de conversión. Solo en Fase 2. |
| Legal y estructura | 500€ — Registro de marca (OEPM), términos y condiciones, política de privacidad. |
| Reserva operativa | 1.400€ — Buffer para imprevistos, reuniones, desplazamientos. |

## Prioridades de Gasto (Orden de Ejecución)

- Estructura legal: constitución como autónomo o SL, registro de marca, términos y condiciones, política de privacidad.

- MVP en Lovable + Supabase: funcionalidades mínimas viables.

- Primeras acciones de outreach: sin coste (Google Maps, Instagram, Telegram, contactos red).

- Marketing pagado: SOLO después de 10 transacciones reales completadas.

- Logística integrada: SOLO después de GMV significativo demostrado.

## Estructura Legal Recomendada (España)

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Fase inicial | Autónomo — reduce burocracia y coste inicial. |
| Cuota autónomo | ~300€/mes base. Reducción disponible en primeros años (tarifa plana). |
| Constitución SL | Cuando ingresos superen ~40-50K€/año o cuando entren inversores formalmente. |
| Registro de marca | OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas). Protección de la marca REstock en España. |
| Financiación pública futura | ENISA — préstamos participativos para startups en fase de crecimiento. |
| Impuesto Sociedades | 25% general una vez constituida como SL. |

# 14. PROYECCIONES FINANCIERAS

## Proyecciones Base (Horizonte 3 Años)

| Horizonte | Métricas Objetivo | Hito Principal |
| --- | --- | --- |
| Año 1 (validación) | 500 usuarios activos ¦ 50K€ GMV ¦ 3-4K€ ingresos por comisiones | Prioridad: validar modelo con métricas reales |
| Año 2 (crecimiento) | 3.000 usuarios activos ¦ 400K€ GMV ¦ 30K€ ingresos | Expansión a otras ciudades españolas |
| Año 3 (escala) | 10.000+ usuarios ¦ 1M€+ GMV ¦ 100K€+ ingresos ¦ Expansión EU | Meta: referente en España, expansión europea |

## Escenarios Financieros (Año 1)

| Escenario | Métricas | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Pesimista | 200 usuarios ¦ 20K€ GMV ¦ 1.600€ ingresos | Validación lenta pero positiva |
| Base | 500 usuarios ¦ 50K€ GMV ¦ 4.000€ ingresos | Ritmo de crecimiento orgánico normal |
| Optimista | 1.000 usuarios ¦ 120K€ GMV ¦ 9.600€ ingresos | Viralidad y adopción rápida |

## Cálculo de Take Rate

Con comisión de 8% al vendedor + ~4% al comprador = take rate total aproximado del 12% sobre GMV.

- 50K€ GMV × 12% = 6.000€ ingresos brutos año 1 (escenario base).

- 400K€ GMV × 12% = 48.000€ ingresos brutos año 2.

- 1M€ GMV × 12% = 120.000€ ingresos brutos año 3.

## Objetivo Inmediato: 10 Transacciones Reales

Las 10 primeras transacciones son el único KPI que importa ahora. Son el umbral para desbloquear las siguientes fases de gasto e inversión. Cualquier otra métrica antes de este punto es secundaria.

# 15. PARTNERS ESTRATÉGICOS

## Logística (Fase 3 en adelante — NO antes)

| Partner | Rol |
| --- | --- |
| BigBuy Fulfillment (España) | Partner español, el más accesible para comenzar. Prioridad alta cuando sea el momento. |
| Cubyn (Francia) | Logística de última milla. Integración futura para envío de lotes. Contactar en Fase 3. |
| Byrd (Europa) | Fulfillment pan-europeo. Clave para escalar fuera de España. |

IMPORTANTE: La integración logística está intencionalmente aplazada hasta demostrar GMV significativo. No negociar acuerdos de logística antes de la Fase 3.

## Adquisición de Usuarios

| Partner | Rol |
| --- | --- |
| Grupos Telegram dropshipping | Canal de adquisición gratuito inmediato. Acción en Mes 1. |
| Comunidades Shopify | Acceso directo al ICP. Partnership de contenido o afiliación. |
| Academias dropshipping (Adrian Saez) | Acceso a audiencias masivas de dropshippers. Modelo de afiliación: % por referido convertido. |
| Agencias Shopify / WordPress | Clientes de sus agencias son nuestros usuarios. Co-marketing o bundle. |
| Asociaciones comerciales Barcelona | Foment del Treball, Cambra de Comerç. Acceso directo a PYME física. |

## Red IQS

Jorge estudia en IQS, cuya red de alumni incluye fundadores de startups como Glovo y Vicio. Esta red puede ser un activo para introductions, validaciones y posibles inversores en fases futuras.

# 16. GESTIÓN DE RIESGOS

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Problema del huevo y la gallina | Sin vendedores no hay compradores y viceversa. Mitigación: onboardear 20 vendedores manualmente antes de abrir a compradores. Garantizar oferta mínima real desde el día 1. |
| Confianza y fraude | Transacciones entre desconocidos generan desconfianza. Mitigación: verificación de vendedores, sistema de reseñas, retención de pago (escrow) hasta confirmación de entrega. |
| Competencia de grandes plataformas | Amazon, Alibaba o Wallapop podrían lanzar algo similar. Mitigación: velocidad y nicho. Ser el referente local de confianza en España antes de que lleguen. |
| Adopción lenta del mercado | El mercado puede no moverse rápido. Mitigación: validar con usuarios reales en los primeros 60 días. Pivotear si el problema no es real o el canal es erróneo. |
| Presupuesto insuficiente | Incluso con inversión, malgastar antes de validar es el riesgo real. Mitigación: MVP mínimo. Validar antes de gastar. No contratar hasta tener ingresos. |
| Logística compleja | Gestionar envíos entre empresas es complejo y costoso. Mitigación: dejar la logística integrada para la Fase 3. En fases iniciales, logística acordada entre las partes. |

# 17. PITCH & ACELERADORAS

## Lanzadera — Target Accelerator

REstock está en proceso de aplicación al programa Lanzadera (aceleradora de Juan Roig, Valencia). Lanzadera es el principal objetivo de aceleración del proyecto en la fase actual.

## Pitch Deck Lanzadera (7 Slides)

Se ha creado y refinado un pitch deck específico para Lanzadera (archivo: REstock_Lanzadera_v2.pptx). Estructura final de 7 slides:

- El problema — Dead stock: capital inmovilizado sin canal.

- La solución — REstock: marketplace B2B donde stock parado se convierte en capital.

- Tamaño de mercado — 1M+ eCommerce en Europa, 10.000M€ stock sobrante/año.

- Modelo de negocio — Comisión 8% al vendedor + 3-5% al comprador.

- Go-to-Market — Fases de lanzamiento y primeros canales.

- Ventaja competitiva — Gap real: no existe B2B de liquidación para PYMEs en España.

- Cierre / Call to action — Por qué ahora, por qué REstock, por qué este equipo.

## Tesis de Inversión (para cualquier pitch)

REstock no es una app de segunda mano. Es infraestructura financiera: libera capital inmovilizado en stock y lo recircula de forma eficiente. Cada transacción genera valor para ambos lados. El modelo escala sin coste marginal significativo. La ventana para ser el primero en España es ahora.

## Argumentos Clave de Pitch

- Modelo validado en EE.UU.: B-Stock + Liquidation.com >3.000M$ GMV.

- Gap real en España: ningún competidor B2B especializado en stock sobrante para PYMEs.

- Doble efecto de red: cada usuario puede ser vendedor y comprador. Retención natural.

- Coste marginal casi cero: marketplace → escala sin costes proporcionales.

- Timing perfecto: post-pandemia con exceso de inventario histórico en el sistema.

# 18. DECISIONES CLAVE TOMADAS

Registro de decisiones estratégicas confirmadas a lo largo del proceso de construcción de REstock:

| Decisión | Justificación |
| --- | --- |
| Comisión al vendedor: 8% | Fijada. Estándar en B2B marketplaces. El vendedor tiene urgencia y mayor disposición a pagar. |
| Stack tecnológico: Lovable + Supabase + Stripe | Confirmado como suficiente para toda la fase de validación sin equipo de desarrollo. |
| Sin logística integrada hasta Fase 3 | La integración logística está aplazada intencionalmente hasta demostrar GMV real. |
| Arranque en Barcelona (no toda España) | Foco hiperlocalizado para dominar antes de escalar. Mercado realista: 1.200-2.200 negocios. |
| Enfoque manual-first (concierge) | Las primeras 10-20 transacciones se gestionan manualmente. No automatizar nada que no se haya hecho a mano. |
| 10 transacciones como umbral de desboqueo | Antes de 10 transacciones reales: no gastar en marketing pagado, no escalar, no integrar logística. |
| Reserva estratégica intacta hasta 10 transacciones | El capital de inversión externo no se toca hasta superar el umbral de validación. |
| Estructura legal: autónomo primero, SL después | Reducir burocracia inicial. Constituir SL cuando supere ~40-50K€/año o entren inversores. |
| REstock no compite con Liquidation.com | Diferenciación confirmada: precio fijo vs subasta, español vs inglés, PYME vs grandes retailers. |
| Wallapop PRO no es competidor real | Opera en C2C, no B2B real. Refuerza el posicionamiento diferenciado de REstock. |
| No contratar hasta tener ingresos | Sin equipo contratado en Fase 0-1. El founder opera solo con herramientas no-code. |

# 19. PRÓXIMOS PASOS

## Acciones Inmediatas (Esta Semana)

- Estructura legal: iniciar proceso como autónomo. Registro de marca REstock en OEPM.

- Términos y condiciones + Política de privacidad: necesarios antes de abrir cualquier plataforma.

- Definir ICP final con más detalle: sector, tamaño, zona de Barcelona.

- Redactar pitch de 30 segundos para vendedores: ¿qué le digo a un comercio en 30 segundos para que se interese?

- Lista de 20 contactos del mundo eCommerce / comercio físico que podrían ser los primeros vendedores.

- Contactar a 10 de ellos esta semana. Pregunta clave: '¿Tienes stock que no has podido vender? ¿Lo publicarías en una plataforma así?'

- Entrar en 3 grupos de Telegram de dropshipping. Escuchar, no vender. Identificar lenguaje y dolor real.

- Registrar dominio restock.es (o .com). Crear landing de lista de espera.

- Crear perfil de Instagram y LinkedIn de REstock. Primer post: el problema que resuelve.

- Iniciar desarrollo del MVP en Lovable una vez validado el modelo manualmente.

## Antes de Escalar

| Paso | Pregunta Clave a Responder |
| --- | --- |
| 1. Validar ICP | ¿Qué tipo de comercio tiene más stock sobrante y más dolor? ¿Cuál responde mejor? |
| 2. Mensaje claro | ¿Qué le digo a un vendedor en 30 segundos para que se interese? |
| 3. Canal de adquisición | ¿Cómo llego a los primeros 50 vendedores? (visitas, asociaciones, LinkedIn, etc.) |
| 4. Primera transacción | ¿Cómo gestiono el pago, la logística y la confianza en la fase manual? |
| 5. Retención | ¿Cómo consigo que vendedores y compradores vuelvan a publicar / comprar? |

REstock — El marketplace que Europa necesitaba.

Documento confidencial • Jorge • Abril 2026